## Slide 1: DW Projekte
Workshop
  Definition Ziele und Strukturen
Pilotprojekt/Machbarkeitstudie
  Übernahme der Rohdaten (Ausschnitt)
    Verzicht auf Fehlerbehandlung und Säuberung
  Transformation in vereinfachte Zielstruktur
  Füllen des/der Würfel
Ergebnisworkshop
  Beurteilung
    Strukturen
    Daten
    Verhalten: Laufzeit ETL, Antwortzeit, Speicherplatzbedarf
    Technologie-Kennenlernen für Endbenutzer
  Zielrevision
Projekt

## Slide 2: Projektteilnehmer
Kunde / Fachabteilung (Controlling)
  Zieldefinition
    Inhalte
    Oberflächen
  Ergebnisbeurteilung
  Handling
    Benutzung und Änderung vordefinierter Reports
    Schaffung eigener Oberflächen
    Erstellung eigener Strukturen: Kennzahlen
Kunde / IT
  Bereitstellung von Daten
  Information über Strukturen
  Bereitstellung Infrastruktur

## Slide 3: Projektteam HuP
Ziel- und Strukturdefinition
  Berater, kaufmännisch u. OLAP
ETL (größte Einzelposition)
  Berater: Datenbanken
  Programmierer (SQL)
Aufbau Zielstrukturen
  Berater, kaufmännisch u. OLAP
  Berater: Datenbanken
Aufbau Oberflächen
  Berater, kaufmännisch u. OLAP
  Programmierer
Schulung / Einführung
  Berater, kaufmännisch u. OLAP

## Slide 4: Projektstrukturen
Komplettübernahme
  „Schlüsselfertige“ Erstellung des DW incl. ETL und Benutzeroberflächen
Coaching
  Beratung zum Selbstaufbau eines DW
  Vgl. Architektenleistung
Mix
  Erstellung eines produktiv einsetzbaren Teilsystems
  Know How Transfer
  Betreuung beim weiteren Selbstaufbau

## Slide 5: Fallen und „Tretminen“
Typische Schwierigkeiten bei der Realisierung
Einige Standardfallen
Bereiche
  Konzept
  Rohdaten
  Endanwender

## Slide 6: Konzeptionsfehler
Ein Würfel für alles
  Zu viele Dimension
    Grenze i.d.R. 10 – 12
  Zu viele Hierarchiestufen
  Vorratsdimensionen
-> unhandliche Resourcen-intensive Würfel
- Lange Ladezeiten
- hoher Speicherplatzbedarf
exponentielles Wachstum mit Anzahl Dimensionen
- Überforderung der Endbenutzer
Lösung: anwendungsbezogene „schlanke“ Würfel

## Slide 7: Konzeptionsfehler (2)
Komplette Historisierung
  Weitgehende Abbildung alter Strukturen:
    Artikel
    Kostenstellen
    ...
  -> unübersichtliche, mächtige Dimensionen
  extrem Benutzerunfreundlich
  Lösung: letzte Struktur gilt,
    ggf. Speicherung wichtiger Struktur-Meilensteine

## Slide 8: Rohdaten
Datenqualität
  Strukturdaten
    Fehlende Stammsätze
    „wiederverwendete“ Schlüssel
    Hierarchieinformation ungepflegt z.B. Kundengruppe
  Nutzdaten
    gebucht auf „sonstige“
    Ungültige Datumsfelder
  Dokumentation (fehlend oder fehlerhaft)
    DB Schema
    Tabellen- oder Satzbeschreibung

## Slide 9: Endbenutzer
Anwendergruppen
  Big-Buttom User
  Gelegentliche Benutzer
  Controller
  Power User, Analytiker
Anforderung Power User
  Abstraktionsfähigkeit
  IT Erfahrung
  Controlling Profi

## Slide 10: Spezielle Systemeigenschaften
Beispiel: Planung mit Real Time OLAP
  Dateneingabe direkt in den Würfel
  Plandaten werden nur im OLAP System gehalten
  Löschen von Dimensionselementen führt zu Löschung der Teilwürfel
  Lösungsansatz:
    Löschoperationen abfangen
    Datensicherung

## Slide 11: Einflußfaktoren Projektaufwand
Lizenzkosten
  Anzahl Benutzer
  Eingesetzte Werkzeuge und Oberflächen
Dienstleistungen
  Vorsysteme
    Anzahl
    Komplexität
    Technik (VSAM oder Datenbank)
    Dokumentation
    Datenqualität
  Benutzeroberflächen
    Big Buttom
    Pivot
    Web Zugriff